**২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিএসএফআইসি’র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **করনীয় বিষয়ের নাম** | **প্রত্যাশিত ফলাফল** | **সময়সীমা** **(শুরু ও শেষ)** | **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** |
| ০১ | মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ই-পুর্জি সফটওয়্যার ফর কেইন প্রকিউরমেন্ট ইন-ফিফটিন সুগার মিলস ।  | * মিল হতে পুর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে এ সংক্রান্ত বার্তা আখ চাষির মোবাইল অথবা অনুরোধে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে তা পৌঁছে যাবে।
* মিল হতে পুর্জির এসএমএস প্রাপ্তির পর চাষিগণ নিকটস্থ যে কোন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র (UISC) থেকে অথবা ইন্টারনেট সংযোগ সম্পন্ন যে কোন কম্পিউটার থেকে অনলাইন পুর্জি সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়াও http://www.epurjee.info ওয়েবসাইট হতে এসএমএস এ প্রাপ্ত পুর্জি নাম্বারটি ও মিলের নাম প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে পুর্জি কপিটি দেখতে পাবেন এবং প্রিন্ট নেয়া যাবে।
* প্রাপ্ত এসএমএস পুর্জির ভিত্তিতেই চাষি নিশ্চিন্তে আখ সরবরাহের জন্য সকল কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন।
* আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
 | প্রতি বছর আখ মাড়াই মৌসুম (অক্টোবর-এপ্রিল )  |  প্রতিবছর আখ মাড়াই মৌসুমে ই-পুর্জির সফটওয়্যারটি আপডেট করে চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।  |
| ০২ | ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে –রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ডিলারস ডাটাবেজ এর আধুনিকীকরণ । |  অটোমেশনের কারণে অফিসের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। | জানুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৪ ( ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে)।  | বাস্তবায়িত  |
| ০৩ | বিএসএফআইসি’র স্ট্যাটিক ওয়েব সাইটটিকে ডাইনামিক ওয়েব সাইট এ রুপান্তরকরণ।  | বিএসএফআইসি’র যাবতীয় মৌলিক তথ্যাবলীসহ টেন্ড্রার বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং জন গুরুত্বপূর্ণ সেবা ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। এতে অফিসের কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। | জানুয়ারি ২০১৩ -জুলাই ২০১৪ ( কাজটি সম্পন্ন করতে জুলাই/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ) ।  | বিএসএফআইসি’র ওয়েবসাইটটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় রূপান্তরের কাজ চলছে। এটি বাস্তবায়নাধীন আছে। |
| ০৪ | বিএসএফআইসি’র সদর দপ্তরে LAN ব্যবস্থাপনা চালুকরণ। | ল্যান এর আওতায় দাপ্তরিক ফাইল, নথি আদান প্রদান, প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে । কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব হবে। |  জানুয়ারি ২০১৩ –মার্চ/ ২০১৪ ( কাজটি সম্পন্ন করতে জুলাই/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ) ।  | বিএসএফআইসি’র সদর দপ্তরে LAN ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। ২৪টি পিসিতে ২এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সংবলিত ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। দাপ্তরিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এটিকে ১৫এমবিপিএস এ উন্নিত করণের বিষয়টি বাস্তবায়্নাধীন আছে।  |
| ০৫  | বিএসএফআইসি’র আওতাধীন কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত প্রসঙ্গে। |  কেরু অ্যান্ড কোম্পানী (বিডি) লিঃ উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে ফরেন লিকারের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সংগে সার্বক্ষনিক অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষা করা।  |  জুলাই-২০১৩  | বাস্তবায়িত  |