**২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **করনীয় বিষয়ের নাম** | **প্রত্যাশিত ফলাফল** | **বাস্তবায়ন প্রতিক্রিয়া** | | **বাস্তবায়নকাল**  **(শুরু ও শেষ)** | | **আনুমানিক ব্যয়** | | **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** | |
| ০১ | পরীক্ষামুলক ভাবে ফরিদপুর সুগার মিলস এ ই-গেজেট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন | * ই-গেজেট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামুলক ভাবে বাস্তবায়নের ফলে চাষিভিত্তিক সঠিকভাবে পুর্জি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুর্জি বিতরণ করা সম্ভব হবে। * মিলের পুর্জি করণিকগণ যে সকল পুর্জি বর্তমানে হাতে লিখছে তার পরিবর্তে যখন চাষির পাশবহি নং/পুর্জি প্রোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করবে সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণিত সকল তথ্য সম্বলিত চাষির নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে ঐ চাষির নামে এসএম এস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শিত হবে। এতে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি লেখার প্রয়োজন হবে না। ভুলত্রুটি পরিহার ,সময় ও মিলের আর্থিক বিষয়ে সাশ্রয় হবে। * পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত প্রোগ্রাম রেজিষ্টারসহ চাষিভিত্তিক এমআইএস রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। * আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। | নিজস্ব অর্থায়নে | | (নভেম্বর ২০১৪ -২০১৬) | | ৫.০০ লক্ষ | | ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর চিনিকলে ই-গেজেট সফটওয়্যার সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অন্যান্য ১৪টি সুগার মিলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। | |
| ০২ | বিএসএফ আইসি'র ওয়েবসাইটকে পূর্ণাঙ্গভাবে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে রূপান্তর করা। | * সরকারি যোগাযোগ এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। | | এ-টু আই এর অর্থায়নে | | জানুয়ারী-২০১৫ হতে ডিসেম্বর- ২০১৫ | |  | | * বিএসএফআই সি'র ওয়েবসাইটকে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে হোমপেজের লে-আউট স্ট্র্যাকচারের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। * বিএসএফআইসি’র ওয়েবপোর্টাল/কনটেন্ট যাচাই এবং আপলোডের কার্যক্রম চলছে। * বিএসএফআইসি'র ওয়েবপোর্টালকে (bsfic.portal.gov.bd) কে bsfic.gov.bdতে রিডাইরেক্ট করণের জন্য ইতোমধ্যে বিসিসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * BSFIC’র ওয়েবসাইটকে পূর্ণাঙ্গভাবে জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে এ-টু আই এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। |
| ০৩ | বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে ল্যানসহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করণ। | * ল্যান এর আওতায় E-filing সফটওয়্যার পরিচালনা ,মনিটরিং এবং প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজ করা সম্ভব হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব হবে। | | নিজস্ব অর্থায়নে | | জানুয়ারী-২০১৫-জুলাই'২০১৫ | | ৩.০০লক্ষ টাকা (বাৎসরিক) | | * বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে ২৪টি PCতে 2mbps ব্যান্ডউইথ এর ব্রডব্যান্ড সংযোগ চালু আছে । E-filing সফটওয়্যার বাস্তবায়ন, ই-পুর্জি ও ই-গেজেট সফটওয়্যার মনিটরিং এবং দাপ্তরিক কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সদর দপ্তরের ৬০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনয়নের জন্য ১৫ mbps ব্যান্ডউইথ এ উন্নিত করণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে পরিচালক মণ্ডলীর দপ্তরে Wi-Fi চালু করা হয়েছে। |