**২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **করনীয় বিষয়** | **প্রত্যাশিত ফলাফল** | **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া** | **বাস্তবায়ন- কাল** **(শুরু ও শেষ)** | **আনুমানিক ব্যয়****টাকা**  |  **বাস্তবায়ন অগ্রগতি** |
| ০১. | পরীক্ষামুলক ভাবে ফরিদপুর সুগার মিলস এ ই-গেজেট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন | * ই-গেজেট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামুলক ভাবে বাস্তবায়নের ফলে চাষিভিত্তিক সঠিকভাবে পুর্জি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুর্জি বিতরণ করা সম্ভব হবে।
* মিলের পুর্জি করণিকগণ যে সকল পুর্জি বর্তমানে হাতে লিখছে তার পরিবর্তে যখন চাষির পাশবহি নং/পুর্জি প্রোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করবে সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণিত সকল তথ্য সম্বলিত চাষির নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে ঐ চাষির নামে এসএমএস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শিত হবে। এতে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি লেখার প্রয়োজন হবে না। ভুলত্রুটি পরিহার ,সময় ও মিলের আর্থিক বিষয়ে সাশ্রয় হবে।
* পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত প্রোগ্রাম রেজিস্টারসহ চাষিভিত্তিক এম আই এস রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।
* আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
 | নিজস্ব অর্থায়নে | (নভেম্বর ২০১৪ -২০১৬) | ৫.০০ লক্ষ  |  ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর চিনিকলে ই-গেজেট সফটওয়্যার সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অন্যান্য ১৪টি সুগার মিলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। |