|  |  |
| --- | --- |
|  | বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনচিনিশিল্প ভবন, ৩ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক/এলাকা,ঢাকা-১০০০BANGLADESH SUGAR & FOOD INDUSTRIES CORPORATIONChinishilpa Bhaban, 3, Dilkusha C/A, Dhaka-1000FAX : 880-2-9555780, 9550481 E-mail : cbsfic@gmail.com**www.bsfic.gov.bd** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| সূত্র নম্বর: | পিপি/৪১০.০০/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ তারিখ: |  ১৯ মাঘ, ১৪২৩  |
| ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬  |

|  |  |
| --- | --- |
| বিষয়:  | ১০ জুন, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় " বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি." শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গ।  |

সূত্র:শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর - (১) ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৭.০২১.১২.১৫২, তারিখ: ২৪-০৬-২০১৩ খ্রি.

 (২) ৩৬.০৬৪.০০৩.০১.০০.০০১.২০১২-১৩/৮৮,তারিখ: ৩০-০৬-২০১৩ খ্রি.

 উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রের প্রেক্ষিতে "বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি." শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে গত ১০-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে প্রদত্ত হল:

|  |  |
| --- | --- |
| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|  সভার আলোচনা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে "Balancing, Modernisation and Replacement (BMR) of Carew & Co. (BD) Ltd" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান BMTF হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হল।  | * প্রকল্পটি ‘একনেক’ অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকায় জুন ২০১৪ এর মধ্যে উন্মুক্ত দর পদ্ধতির পরিবর্তে Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্পটিতে জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৭৩.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৭৪.৫৬%। গত ০৩-০৩-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংস্থার প্রকৌশল দপ্তর কর্তৃক কারিগরি তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত যন্ত্রপাতির তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
* প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ **:** জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯।
* প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান।
 |

২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মতিক্রমে প্রেরণ করা হল।

 (বিকাশ চন্দ্র সাহা)

 যুগ্ম সচিব

 ও

 পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

 ফোন: ৯৫৬৫৮৬৩

সিনিয়র সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আর্কষণ: যুগ্ম-সচিব (প্রওম)

অনুলিপি:

১। যুগ্ম-সচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

২। সহকারী ব্যবস্থাপক (সমন্বয়) চেয়ারম্যান শাখা, বিএসএফআইসি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩। অফিস কপি।